# 迭代二项目计划

**创建者**：谢振宇 文档管理者：谢振宇

**文档使用者**：Innovator.Team

**文档创建日期**：2017.03.24

**文档修改记录**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修改者 | 日期 | 备注 |
| 谢振宇 | 2017/4/22 |  |

**日程表**：

*项目日程表*：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Name | Duration | Start | End |
| 1 | 迭代二项目计划文档 | 4 Day | 03.24 | 03.27 |
| 2 | 需求规格说明文档 | 3 Day | 03.25 | 03.27 |
| 3 | 项目设计文档 | 3 Day | 03.25 | 03.27 |
| 4 | 软件后端开发 | 15 Day | 03.31 | 04.19 |
| 5 | 软件前端开发 | 19 Day | 03.31 | 04.19 |
| 6 | 完善并确认 | 10 Day | 04.10 | 04.19 |
| 7 | 测试文档 | 3 Day | 03.29 | 03.31 |
| 8 | 迭代二项目计划执行文档 | 1 Day | 04.19 | 04.19 |
| 9 | 迭代三计划文档 | 1Day | 04.19 | 04.19 |
| 10 | 小组总结 | 1 Day | 04.19 | 04.19 |
| 11 | 制定下一阶段计划 | 1 Day | 04.20 | 04.20 |

*任务日程表*：

|  |  |
| --- | --- |
| 人员 | 任务 |
| 谢振宇 | 03.24召集团队全体成员会议讨论  03.25-03.27完成需求规格说明文档  03.31-04.01初步准备开始前端开发  04.01-04.17完善前端开发  04.17-04.19前端开发Debug  04.19完成迭代二项目计划执行文档  04.19完成小组总结 |
| 伍俊 | 03.24参加会议  03.25迭代二项目计划文档  03.31-04.01初步准备开始前端开发  04.01-04.17完善前端开发  04.19迭代三项目计划文档  04.19完成小组总结 |
| 王凡 | 03.24 参加会议  03.31-04.02初步准备开始后端开发  04.03-04.17完善后端开发  04.17-04.19后端Debug  04.16完成系统集成测试文档、完成单元测试文档  04.19完成小组总结 |
| 杨凯 | 03.24参加会议  03.25-03.27 完成项目设计文档  03.31-04.02初步完成逻辑层开发  04.02-04.17完善逻辑层开发  04.17-04.19逻辑层Debug  04.19完成小组总结 |